Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI- 02, PBI-03. PBI chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: + PBI-04: Chưa đạt DoD (1) vì thiếu 2 chức năng (xóa lịch sử, lọc theo loại). + PBI-05: Chưa đạt DoD (2) vì chưa review chéo, và chưa đạt DoD (3) vì chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng -&gt; Nhập số điện thoại/đường link -&gt; Bấm Kiểm tra -&gt; Xem màn hình cảnh báo (kèm lý do) -&gt; Bấm Gửi báo cáo số/link đáng ngờ. Người demo: Nhóm Developers (Thu An/Gia Bình/Mai Lan) sẽ hướng dẫn để Stakeholders (Cô Mai, chị Vy, anh Phúc) tự thao tác trực tiếp trên sản phẩm. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. “Cô/anh/chị thấy thông tin cảnh báo hiển thị trên màn hình có dễ hiểu và rõ ràng không ạ?”. 2. “Trong quá trình thao tác kiểm tra và báo cáo, cô/anh/chị có gặp khó khăn ở bước nào không?”; |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | - Sai ở đâu: Trình diễn PBI chưa Done (PBI-04, PBI-05) như thể đã hoàn thành là vi phạm nguyên tắc Scrum. Product Owner không nên là người duy nhất thao tác. - Sửa thành: Chỉ trình diễn hoặc cho Stakeholders dùng thử các PBI đã Done (PBI- 01, 02, 03). Đối với PBI-04, 05, minh bạch thông báo là chưa hoàn thành (chưa đạt DoD) và giải thích nguyên nhân. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | - Sai ở đâu: Đây là hình thức của Daily Scrum, không phải Sprint Review. Sprint Review tập trung thảo luận về sản phẩm (Increment) chứ không phải tiến độ cá nhân. - Sửa thành: Dành thời gian này để Stakeholders chia sẻ trải nghiệm sau khi dùng thử; Scrum Team và Stakeholders cùng nhau thảo luận, trả lời các câu hỏi mở đã chuẩn bị. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | - Sai ở đâu: Dành quá ít thời gian cho Stakeholders phản hồi. Scrum Master không có thẩm quyền chốt việc làm ở Sprint sau (đây là quyền của Product Owner quản lý Backlog). - Sửa thành: Product Owner ghi nhận các phản hồi của Stakeholders vào Product Backlog, không cam kết làm ngay mà sẽ đánh giá và sắp xếp độ ưu tiên sau. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận yêu cầu mới này vào Product Backlog để đánh giá giá trị và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các Sprint trong tương lai; giải thích rõ chưa đưa vào làm ngay để giữ tiêu điểm cho Sprint hiện tại. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận lại thành một lỗi (Bug/Defect) vào Product Backlog. Product Owner cùng Team thảo luận xem đây có phải lỗi cản trở nghiêm trọng cần đưa vào fix ở Sprint tiếp theo không, để tối ưu trải nghiệm (UX) |